[image: image1.emf]Deutsch | Italiano

Brunnenfeldhof

Willkommen / Das Haus

Ferienwohnungen

Umgebung

Preisliste

News & Angebote

Anfrageformular

Anreise & Kontakt

Bildergalerie

Gästebuch

Freie Zimmer

Impressum / Privacy

Portalmodule


[image: image2.wmf]

Brunnenfeldhof
Bergstraße 56
39057 Eppan

z.H. Frau Mayr

Frangart, 20.02.2007
Angebot für den Aufbau der Webseite
www.brunnenfeldhof.com
Sehr geehrter Frau Mayr,
wir danken Ihnen für Ihr Interesse und senden Ihnen wie gemeinsam besprochen unser Angebot für die Erstellung einer Website für den Brunnenfeldhof. 

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis





1

2. Ist – Zustand 





2

3. Soll – Zustand 





2

4. Sitemap 






2
5. Aufbau des Internetsauftrittes 



4
6. Technisches 





4
7. Projektablauf 





4
8. Allgemeine Informationen 



5
9. Investitionsübersicht 




6
         10.  Informationen für das Ansuchen um Förderung 

7
          11.  Über uns - peer internet solutions 


7
2. Ist Zustand
Es besteht bereits seit einigen Jahren die Webseite des Brunnenfeldhof.
3. Soll Zustand

Es soll eine Page auf dem neuesten Stand der Grafik und Technik erstellt werden. Die Seite wird suchmaschinenoptimiert aufgebaut. Die Seite wird in deutscher sowie italienischer Sprache erstellt.
4. Sitemap (siehe folgende Seite)


[image: image4.wmf]
5.  Aufbau des Internetauftrittes

Die Website ist schnell ladbar und suchmaschinenoptimiert. Zudem ist die Website ausbaufähig: es können jederzeit weitere Seiten, Sprachen und Features hinzugefügt werden (Zusatzangebote auf Anfrage).


Außerdem wird nach Fertigstellung der Website diese einmal in die Suchmaschinen und in das Südtiroler Internetverzeichnis www.dolnet.it eingetragen (im Preis inbegriffen).
6. Technisches

Domain und Webspace:
Die Domain brunnenfeldhof.com befindet sich in der Registrierungsphase. Ein Webspace wird von uns angeboten. 
7.  Projektablauf

Nach erfolgter Auftragserteilung sind folgende Schritte geplant:

· Bereitstellung aller Daten von Ihrer Seite

· Erstellung der grafischen Vorlagen

· Evt. Anpassungen des Layouts nach Ihrem Wunsch

· Verabschiedung des definitiven Layouts  
· Erstellung der deutschen Version

· Online-Stellen auf einer Testadresse für Sie zur Ansicht

· Korrekturgang nach Ihren Wünschen

· Fertigstellung der Version in den weiteren Sprachen

· Interner Korrekturgang
· Freischaltung der kompletten Website

· Suchmaschineneintrag in den  wichtigsten Suchmaschinen weltweit

· Eintrag in das Südtiroler Internetverzeichnis www.dolnet.it 
 


Für die Umsetzung Ihres Internetauftrittes planen wir ab Auftragserteilung und Lieferung des gesamten Materials ca. 6 Wochen ein!


8.   Allgemeine Informationen:

Referenzen:
Klicken Sie bitte zur Ansicht unserer Referenzen auf unsere Website www.peer.biz!


Bildschirmgröße:
Das Design unserer Websites ist grundsätzlich auf die Bildschirmgröße 15’’ zugeschnitten (1024 x 768 Pixel), um ein seitliches Scrollen zu vermeiden. Scrollen nach unten ist bei Bedarf vorgesehen.


Korrekturen:
Ein Korrekturgang für die Grafik sowie ein Korrekturgang für den Inhalt sind im Preis inbegriffen. Zusätzliche Korrekturen (Änderungen schon bestehender HTML-Seiten oder am easy2web) werden nach Zeitaufwand verrechnet (Autorenkorrekturen).


Gültigkeit: Das Angebot hat eine Gültigkeit von 30 Tagen (bis 20.03.2007).


Für Fragen und Informationen stehen wir Ihnen in unseren Bürozeiten (Mo-Fr von 08.00-12.00 Uhr und von 13.00-17.00 Uhr) natürlich gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


peer internet solutions
i.A. Hannes Wiedmer
9.  Angebotsübersicht:


	Punkt
	Leistung
	Preis
	Periode

	1.a)
	Erstellung, Konzeption und Ausarbeitung der grafischen Vorlagen
	Euro      900,00
	Einmalige Investition

	1.b)
	Statische Elemente (Menüführung in zwei Sprachen, statische Seiten in zwei Sprachen, Anfrageformular in zwei Sprachen)
	Euro    1310,00
	Einmalige Investition

	1.c)
	Integration Portalmodule (News & Angebote, Bildergalerie, Gästebuch und Suche nach freien Zimmern)
	     KOSTENLOS
	Einmalige Investition

	1.d)
	Webspace „Basic“ mit 25mb Webspeicher und 5 E-Mail Postfächer
	Euro      180,00
	Jährliche Investition

	
	
Gesamtinvestition 1. Jahr
	
Euro  2390,00
	


Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mwst. und bereits gelieferter Daten
Zahlungsbedingungen:

30% Akonto bei Auftragserteilung, Rest 14 Tage ab Rechnungsstellung

10.  Allgemeine Informationen zu einem Ansuchen um Förderung:

	Vorgehensweise:
Das Ansuchen um Förderung muss mit dem Angebot eingereicht werden. 
Sobald das Ansuchen offiziell eingereicht wurde erhalten Sie von uns das Formular für die Auftragsbestätigung. Erst wenn dieses signiert an uns zurückgeschickt wurde können wir mit der Ausarbeitung beginnen.



Es handelt sich dabei um das Handelsgesetz Nr. 4 vom 13. Februar 1997 für die Förderung der Internationalisierung der Betriebe:


Tourismus:


Vorhaben, die zur Vorstellung von lokalen Unternehmen des Hotel- und Gastgewerbes sowie deren Leistungen innerhalb und außerhalb der EU beitragen, werden mit bis zu 35% der zugelassenen Ausgaben gefördert. Als Mindestinvestitionsbeitrag wurden vom Landesassessorrat für Tourismus Euro 2.000,00 an einmaligen Kosten festgelegt.
Weitere Informationen finden Sie auf 

http://www.provinz.bz.it/tourismus-handel 


und beim

· Amt für Tourismus- Handels- und Dienstleistungsförderung

· Landhaus 5, Raiffeisenstr. 5

· 39100 Bozen

· Tel.: 0471 413780

· Fax: 0471 413789
11. Über uns - peer internet solutions

peer internet solutions realisiert seit 1999 Internetprojekte für Kunden. Der Service umfasst Hosting, Webdesign, Realisierung dynamischer und statischer Websites, sowie Internet-Marketing.







[image: image3.wmf]
Seite 2 von 7

_1233474883.vsd
�

Gruppe�

�

Brunnenfeldhof


Deutsch | Italiano�

Willkommen / Das Haus


Ferienwohnungen


Umgebung


Preisliste


News & Angebote


Anfrageformular


Anreise & Kontakt


Bildergalerie


Gästebuch


Freie Zimmer


Impressum / Privacy


Portalmodule



